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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Trạch, ngày     tháng    năm 2025


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 của xã Phú Trạch (Nguồn ngân sách xã quản lý)

Xã Phú Trạch được thành lập theo Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025, trên cơ sở hợp nhất 04 xã: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp thuộc huyện Quảng Trạch. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công tại đơn vị hành chính mới, Ủy ban nhân dân xã Phú Trạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 đối với nguồn vốn ngân sách xã quản lý, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Tình hình triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của xã Phú Trạch được xây dựng trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch vốn đầu công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 04 xã (cũ) (các xã: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Hợp, Quảng Kim) sau khi hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của địa phương trong giai đoạn.
Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức xây dựng, rà soát và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương, bao gồm Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, cùng các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Việc lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gắn với dự toán ngân sách nhà nước và khả năng cân đối vốn trong từng giai đoạn.
Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 nguồn vốn ngân sách xã quản lý và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách xã quản lý. Căn cứ các nghị quyết nêu trên, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 và Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách xã quản lý, làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã đã giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch được giao; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã.

2. Tình hình giao và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025
2.1. Tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025

Trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 của bốn xã trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Phú Trạch đã rà soát tổng thể danh mục dự án và khả năng cân đối nguồn lực, đồng thời đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo quy định tại khoản 8 Điều 71 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thực tế của địa phương, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án có khả năng hoàn thành và sớm phát huy hiệu quả trong giai đoạn còn lại của kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc phải điều chỉnh kế hoạch là do nguồn thu từ tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất không đạt so với dự kiến ban đầu. Thị trường bất động sản trên địa bàn diễn biến trầm lắng, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực triển khai chậm, nhiều khu quy hoạch chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật nên chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Bên cạnh đó, năm 2025 là năm cuối của giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021–2025, thời gian còn lại để tổ chức thực hiện và giải ngân vốn không nhiều, do đó Ủy ban nhân dân xã tập trung rà soát, cân đối lại nguồn lực; thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ đối với các dự án chưa triển khai đầu tư, đồng thời bố trí kế hoạch vốn theo giai đoạn cho các dự án đang thi công, phù hợp với khối lượng đã được nghiệm thu.

Tổng kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tiếp nhận) cho 125 dự án, số tiền 274.409 triệu đồng. 
Trong đó: 
+ Vốn thực hiện các dự án hạ tầng xã hội: 121 dự án, số tiền 158.106 triệu đồng; 
+ Vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 04 dự án, số tiền 116.303 triệu đồng.

Trên cơ sở rà soát danh mục dự án và khả năng cân đối nguồn lực, Ủy ban nhân dân xã thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 đối với nguồn vốn ngân sách xã quản lý. Theo đó, tổng số dự án điều chỉnh giảm là 29 dự án, với tổng số vốn giảm 62.729 triệu đồng.

Trong đó: 
+ Vốn thực hiện các dự án hạ tầng xã hội điều chỉnh giảm 26.579 triệu đồng, đối với 28 dự án, 
+ Vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất điều chỉnh giảm 36.150 triệu đồng, đối với 01 dự án.

- Sau khi thực hiện điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý là 211.680 triệu đồng, phân bổ cho 113 dự án. 
Trong đó: 
+ Vốn thực hiện các dự án hạ tầng xã hội là 131.527 triệu đồng, bố trí cho 110 dự án; 
+ Vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất là 80.153 triệu đồng, bố trí cho 03 dự án.

2.2. Tình hình thực hiện kết quả phân bổ vốn

- Luỹ kế vốn đã bố trí thực hiện các dự án hạ tầng xã hội trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 101 dự án với số tiền 105.868/131.527 triệu đồng, ước đạt 80,5% KH vốn giao. Cụ thể:

+ Luỹ kế vốn bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: 19 dự án, số tiền 6.199/7.718 triệu đồng, ước đạt 80,3% KH vốn giao. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục: 07 dự án, 3.579/4.882 triệu đồng ước đạt 73,3% KH; Lĩnh vực kinh tế: 11 dự án, 2.399/2.558 triệu đồng ước đạt 93,8% KH; Lĩnh vực xã hội: 0 dự án, 0/49 triệu đồng ước đạt 0%; Lĩnh vực QLNN: 01 dự án, 221/229 triệu đồng ước đạt 96,5% KH vốn.
+ Luỹ kế vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025: 11 dự án, 11.103/14.580 triệu đồng ước đạt 76,15% KH vốn. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục: 2 dự án, 1.136/1.161 triệu đồng ước đạt 97,8% KH vốn; Lĩnh vực kinh tế: 5 dự án, 5.508/7.945 triệu đồng ước đạt 69,3% KH vốn; Lĩnh vực văn hoá: 3 dự án, 2.276/3.162 triệu đồng ước đạt 71,9%; Lĩnh vực QLNN: 1 dự án, 2.183/2.312 triệu đồng, ước đạt 94,4% KH vốn.
+ Luỹ kế vốn bố trí cho các dự án khởi công mới: 71 dự án, 88.567/109.229 triệu đồng, ước đạt 81,1%. Trong đó vốn Đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn 86.244 triệu đồng, vốn ngoài đầu tư công 2.323 triệu đồng. Lĩnh vực giáo dục: 27 dự án, 47.920/49.625 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 27 dự án, 28.396/45.079 triệu đồng; Lĩnh vực xã hội: 1 dự án, 400/500 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 7 dự án, 5.994/7.909 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 4 dự án, 5.858/6.116 triệu đồng.


-  Luỹ kế bốn trí vốn Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 03 dự án, 57.469/80.153 triệu đồng, ước đạt 71,7% KH vốn giao.
+ Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025: 02 công trình, bố trí vốn 31.299/53.954 triệu đồng., ước đạt 51,01% KH vốn giao.
+ Dự án khởi công mới: 01 công trình, bố trí vốn 26.170/26.199 triệu đồng, ước đạt 99,9% KH vốn giao.
(Chi tiết tại Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo)

3. Kết quả đạt được
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021–2025 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã trong thời gian qua. Công tác lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước được tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Việc quản lý đầu tư phát triển được quán triệt và tăng cường trong toàn bộ quy trình, từ công tác quy hoạch, lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng dự án, bố trí vốn theo hướng tập trung, đến công tác giám sát thực hiện, nghiệm thu, quyết toán các công trình, dự án, qua đó bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân xã đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán; lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh. Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện kịp thời, tuân thủ nguyên tắc tập trung, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành quyết toán, các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, chỉ đạo quyết liệt và cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định; chú trọng công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và tiến độ.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền, việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã đã tác động tích cực, toàn diện đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Lĩnh vực giáo dục được quan tâm đầu tư đúng mức, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tạo điều kiện để các trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Bên cạnh đó, đầu tư cho lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được chú trọng thông qua việc xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa và cải tạo nghĩa trang liệt sĩ xã, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân và thực hiện tốt công tác tri ân người có công.

Công tác lồng ghép, huy động các nguồn lực trong triển khai thực hiện các dự án được thực hiện hiệu quả, qua đó phát huy được sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Việc triển khai các dự án đầu tư công không chỉ góp phần phát triển kinh tế – xã hội mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

4. Những khó khăn tồn tại và hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025, công tác đầu tư công trên địa bàn xã Phú Trạch vẫn còn một số khó khăn, tồn tại và hạn chế. Trước hết, nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã là rất lớn, trong khi khả năng cân đối nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Đến hết giai đoạn 2021–2025, số vốn chưa được bố trí là 48.344 triệu đồng, chiếm khoảng 22,8% tổng kế hoạch vốn được giao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nguồn thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất không đạt so với dự kiến ban đầu, do thị trường bất động sản trên địa bàn diễn biến trầm lắng, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực triển khai chậm, một số khu quy hoạch chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật nên chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc bố trí vốn đầu tư công trong một số thời điểm chưa thực sự tập trung, vẫn còn tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực; số lượng dự án khởi công mới trong giai đoạn tăng tương đối mạnh, trong khi khả năng cân đối vốn còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc bảo đảm vốn cho các dự án chuyển tiếp và các dự án cần hoàn thành trong giai đoạn. Công tác xác định nhu cầu vốn đầu tư đối với từng dự án trong một số trường hợp chưa thật sự sát với khả năng thực hiện, dẫn đến tình trạng một số dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, phải thực hiện điều chuyển vốn sang dự án khác hoặc hủy kế hoạch vốn theo quy định.

Ngoài ra, năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tham gia công tác quản lý đầu tư công tại địa phương còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh số lượng dự án nhiều và yêu cầu quản lý ngày càng cao. Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án còn thấp; công tác khảo sát, lập thiết kế chưa thật sự sát với thực tế, dẫn đến tình trạng một số dự án mặc dù đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để giải ngân do còn vướng mắc về quy hoạch, địa điểm xây dựng, đất đai và công tác giải phóng mặt bằng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Phú Trạch nguồn vốn ngân sách xã quản lý. Ủy ban nhân dân xã Phú Trạch báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét thông qua./.
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