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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ TRẠCH

Số: 53/BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Trạch, ngày 15 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
của xã Phú Trạch (Nguồn ngân sách xã quản lý)

Xã Phú Trạch được thành lập theo Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025, trên cơ sở hợp nhất 04 xã: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp thuộc tỉnh Quảng Bình (cũ). 
Trên cơ sở đó, UBND xã Phú Trạch báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn ngân sách xã quản lý), cụ thể như sau:
A.  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐẾN HẾT NĂM 2024 
1. Kế hoạch vốn ĐTC trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024: 87.264/158.106 triệu đồng cho dự án đầu tư công đạt 55,2% KH. Việc phân bổ vốn mới hoàn thành hơn 1 nửa giai đoạn. Chi tiết phân bổ vốn theo từng loại dự án đầu tư công như sau:

· Nợ đọng XDCB: đã phân bổ 3.519/7.930 triệu đồng đạt 44,4% KH;

· Dự án chuyển tiếp: đã phân bổ 10.645/14.580 triệu đồng đạt 73% KH; 

· Dự án khởi công mới trong giai đoạn: đã phân bổ 73.100/135.596 triệu đồng đạt 53,9% KH; 

Chi tiết phân bổ vốn theo lĩnh vực như sau:

· Giáo dục: đã phân bổ 41.198/ 72.577 triệu đồng đạt 56,8% KH.

· Kinh tế: 32.114/63.351 triệu đồng đạt 50,7% KH.
· Xã hội: 200/549 triệu đồng đạt 36,4% KH.
·  Văn hoá: 6.312/11.522 triệu đồng đạt 54,8% KH.
· Quản lý nhà nước: 7.440/10.108 triệu đồng đạt 73,6% KH.
2. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công
Giải ngân 2021-2024: 85.420/87.264 triệu đồng cho dự án đầu tư công đạt 97,8% KH.

- Nợ đọng XDCB: đã giải ngân 3.519/3.519 triệu đồng đạt 100% KH.

- Dự án chuyển tiếp: đã giải ngân 10.645/10.645 triệu đồng đạt 100% KH.
· Dự án khởi công mới trong giai đoạn: đã giải ngân 71.256/73.100 triệu đồng đạt 97,5% KH.


Chi tiết phân bổ vốn theo lĩnh vực như sau:

· Giáo dục: giải ngân 41.124/41.198 triệu đồng đạt 99,8% KH.
· Kinh tế: giải ngân 30.361/32.114 triệu đồng đạt 94,5% KH.

· Xã hội: giải ngân 200/200 triệu đồng đạt 100% KH.
·  Văn hoá: giải ngân 6.296/6.312 triệu đồng đạt 99,7% KH.

· Quản lý nhà nước: 7.440/7.440 triệu đồng đạt 100% KH.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 SAU SẮP XẾP

I. Căn cứ pháp lý
· Luật đầu tư công số 58/2024/QH15; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị năm 2025;
- Công văn số 4738/BTC-TH ngày 14/4/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;
· Nghị quyết HĐND của từng xã trước sáp nhập, gồm: Quảng Kim: Số 50/NQ-HĐND ngày 30/12/2020; Quảng Phú: số 09/NQ-HĐND ngày 27/7/2020; Quảng Đông: số 61/NQ-HĐND ngày 26/12/2024; Quảng Hợp số: 15/NQ-HĐND ngày 29/12/2020;

· Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất, hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư và dự án từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Tỉnh hỗ trợ huyện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.
II. Nguyên tắc chung
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn của xã Phú Trạch được tổng hợp từ toàn bộ nguồn vốn đầu tư công của 04 xã: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp và các nguồn vốn do UBND huyện Quảng Trạch làm chủ đầu tư chuyển về cho xã Phú Trạch sau khi hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

- Việc phân bổ vốn đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, và phân bổ ngân sách trung ương. Phù hợp mục tiêu, định hướng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt. Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong giai đoạn.
-Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia;

+ Hoàn trả vốn ứng trước;

+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

+ Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

+ Nhiệm vụ quy hoạch.
+ Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015;

+ Dự án khởi công mới.

III. Tiếp nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
1. Tổng nguồn vốn
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn 274.409 triệu đồng, trong đó:
- Tổng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 158.106 triệu đồng. Cụ thể:

	+ Nguồn vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 
	108.056
	triệu đồng

	+ Nguốn vốn bổ sung cấp trên
	47.350
	triệu đồng

	+ Nguồn vốn thu nhân dân đóng góp: 
	1.900
	triệu đồng

	+ Nguồn thu hỗ trợ khác:
	800
	triệu đồng


-  Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 116.303 triệu đồng
( Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
2. Kế hoạch phân bổ vốn

- Phân bổ vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 121 dự án với số tiền 158.106  triệu đồng. Cụ thể:

+ Tổng số vốn bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: 33 dự án, 7.930 triệu đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn đầu tư công. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục: 14 dự án, 4.984 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 15 dự án, 2.631 triệu đồng; Lĩnh vực xã hội: 01 dự án, 49 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 02 dự án, 37 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 01 dự án, 229 triệu đồng

+ Tổng vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025: 15 dự án, 14.580 triệu đồng, chiếm 9,4% tổng nguồn vốn đầu tư công. Phân bổ cụ thể theo lĩnh vực như sau: Lĩnh vực giáo dục: 02 dự án, 1.161 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 09 dự án, 7.945 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 03 dự án, 3.162 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 01 dự án, 2.312 triệu đồng

+ Tổng số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới: 73 dự án, 135.596 triệu đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất 85,8% tổng vốn đầu tư công. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục: 28 dự án, 66.432 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 33 dự án, 52.775 triệu đồng; Lĩnh vực xã hội: 01 dự án, 500 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 07 dự án, 8.323 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 04 dự án, 7.567 triệu đồng.
( Chi tiết tại Phụ lục 02,03 kèm theo)

-  Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 04 dự án, 116.303 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025: 03 công trình, kế hoạch vốn 90.104 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới: 01 công trình, kế hoạch vốn 26.199 triệu đồng.
( Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)
IV. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp nguồn ngân sách xã quản lý
Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo khoản 8, điều 71, Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 nhằm bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tránh tình trạng dàn trải, đồng thời tập trung vốn cho các dự án trọng điểm có khả năng hoàn thành và phát huy hiệu quả trong giai đoạn này. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất và đấu giá đất không đạt so với dự kiến ban đầu. Thị trường bất động sản trên địa bàn trầm lắng, công tác giải phóng mặt bằng chậm, một số khu quy hoạch chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nên chưa thể tổ chức đấu giá. Bên cạnh đó, năm 2025 là năm cuối của giai đoạn kế hoạch, thời gian thực hiện và giải ngân vốn còn lại không nhiều, do đó xã tập trung rà soát, cân đối lại nguồn lực, cắt giảm các dự án chưa thực hiện đầu tư, các dự án đang thi công thực hiện bố trí kế hoạch vốn giai đoạn cho khối lượng đã được nghiệm thu. 
1.  Điều chỉnh nguồn vốn
- Tổng kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ( tiếp nhận) là 274.409 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư công: 158.106 triệu đồng; Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 116.303 triệu đồng. 
- Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024 là 138.300 triệu đồng. Trong đó dự án đầu tư công 87.264 triệu đồng; Hạ tầng quỹ đất 51.036 triệu đồng. 
- Kế hoạch đầu tư công 2025 dự kiến là 33.562 triệu đồng. Trong đó dự án đầu tư công 17.129  triệu đồng, Hạ tầng quỹ đất 16.433 triệu đồng. 

- Nhu cầu vốn thiếu: 102.547 triệu đồng. Trong đó dự án đầu tư công 70.842 triệu đồng, hạ tầng quỹ đất 48.834 triệu đồng.
 - Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 62.728 triệu đồng. Trong đó:
+ Vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 giảm 26.578 triệu đồng. Cụ thể: Giảm Nguồn vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 26.578 triệu đồng
+  Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất giảm 36.150 triệu đồng
2.  Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn

- Giảm Phân bổ vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 28 dự án với số tiền 26.578 triệu đồng. Cụ thể:

+ Giảm số vốn bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: 09 dự án, 212 triệu đồng, giảm 2,6% KH vốn. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục giảm 05 dự án, 102 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 02 dự án, 73 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 02 dự án, 37 triệu đồng. Số dự án giảm vốn là các công trình đến thời điểm hiện tại đã hết nợ.
+ Giảm vốn bố trí cho các dự án khởi công mới: 19 dự án, 26.367 triệu đồng, giảm 19,4% KH vốn. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục: 08 dự án, 16.807 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 08 dự án, 7.696 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 02 dự án, 414 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 01 dự án, 1.450 triệu đồng.

Dự án giảm vốn có 01 dự án: Nâng cấp khuôn viên Trường THCS Quảng Phú đã phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, số tiền 2.500 triệu đồng. Còn 18 dự án đang thi công, giảm vốn do chưa có khối lượng thực hiện, chỉ bố trí kế hoạch vốn giai đoạn cho phần giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu số tiền 23.867 triệu đồng.
( Chi tiết tại Phụ lục 02 ,03 kèm theo)

-  Giảm Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 01 dự án, 36.150 triệu đồng. Cụ thể: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch  khu dân cư thôn Minh Sơn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch ( giai đoạn 1) dự kiến năm 2025 không thể thu cấp quyền sử dụng đất.
( Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)
V. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Phú Trạch nguồn vốn ngân sách xã quản lý ( sau điều chỉnh).

1. Tổng nguồn vốn

- Tổng kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ( tiếp nhận) cho 125 dự án, số tiền 274.409 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư công: 121 dự án, số tiền 158.106 triệu đồng; Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 04 dự án, số tiền 116.303 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 29 dự án, số tiền giảm 62.728 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư công 28 dự án, giảm 26.578 triệu đồng; Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 01 dự án giảm 36.150 triệu đồng.
- Tổng kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Phú Trạch ( sau điều chỉnh): 113 dự án, số tiền 211.681 triệu đồng. Trong đó: 
+ Tổng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 110 dự án, số tiền 131.528 triệu đồng. Cụ thể:

	   Nguồn vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 
	81.478
	triệu đồng

	   Nguốn vốn bổ sung cấp trên
	47.350
	triệu đồng

	   Nguồn vốn thu nhân dân đóng góp: 
	1.900
	triệu đồng

	   Nguồn thu hỗ trợ khác:
	800
	triệu đồng


+  Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 03 dự án, số tiền 80.153 triệu đồng
( Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
2.  Kế hoạch phân bổ vốn

- Phân bổ vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 110 dự án với số tiền 131.528  triệu đồng. Cụ thể:

+ Tổng số vốn bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: 24 dự án, số tiền 7.718 triệu đồng, chiếm 5,9% tổng nguồn vốn đầu tư công. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục: 09 dự án, 4.882 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 13 dự án, 2.558 triệu đồng; Lĩnh vực xã hội: 01 dự án, 49 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 01 dự án, 229 triệu đồng.
+ Tổng vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025: 15 dự án, 14.580 triệu đồng, chiếm 11% tổng nguồn vốn đầu tư công. Phân bổ cụ thể theo lĩnh vực như sau: Lĩnh vực giáo dục: 2 dự án, 1.161 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 9 dự án, 7.945 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 3 dự án, 3.162 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 1 dự án, 2.312 triệu đồng

+ Tổng số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới: 71 dự án, 109.230 triệu đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất 83% tổng vốn đầu tư công. Trong đó: Lĩnh vực giáo dục: 27 dự án, 49.625 triệu đồng; Lĩnh vực kinh tế: 32 dự án, 45.079 triệu đồng; Lĩnh vực xã hội: 1 dự án, 500 triệu đồng; Lĩnh vực văn hoá: 7 dự án, 7.909 triệu đồng; Lĩnh vực QLNN: 4 dự án, 6.117 triệu đồng.
( Chi tiết tại Phụ lục 02, 03 kèm theo)

-  Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 03 dự án, 80.153 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025: 02 công trình, kế hoạch vốn 53.954 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới: 01 công trình, kế hoạch vốn 26.199 triệu đồng.

( Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)
Trên đây là báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Phú Trạch ( nguồn vốn ngân sách xã quản lý). Ủy ban nhân dân xã Phú Trạch báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét thông qua./.
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