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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ TRẠCH

Số:  17/BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Trạch, ngày 24 tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025

và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Phú Trạch

Xã Phú Trạch được thành lập theo Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025, trên cơ sở hợp nhất 04 xã: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp thuộc tỉnh Quảng Bình (cũ). 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các xã Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Đông và Quảng Hợp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm, kế thừa, tránh đầu tư manh mún, dàn trải. Cụ thể, việc phân bổ kế hoạch vốn tập trung ưu tiên cho các công trình đang thi công dở dang từ các năm trước, các dự án có tính cấp thiết, phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh và thúc đẩy phát triển hạ tầng thiết yếu. Các địa phương hạn chế đề xuất triển khai công trình khởi công mới, mà tập trung hoàn thiện các dự án đã được bố trí vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ trương này được triển khai đồng bộ tại cả 4 xã trước khi tiến hành sáp nhập, đảm bảo sự kế thừa hợp lý sau khi hình thành đơn vị hành chính mới là xã Phú Trạch. Việc không phát sinh dự án mới cũng tạo thuận lợi trong việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch trung hạn và xây dựng định hướng đầu tư công phù hợp cho giai đoạn sau sáp nhập.

Trên cơ sở đó, UBND xã Phú Trạch báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công năm 2025, cụ thể như sau:
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 

I. Kế hoạch vốn đã giao đến hết tháng 6 năm 2025

Tổng số vốn đầu tư công đã bố trí trong 6 tháng đầu năm 2025 là 4.882 triệu đồng
+ Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: đã bố trí 3.190/10.168 triệu đồng (đạt 31,4%).

+ Nguồn ngân sách cấp trên bổ sung: đã bố trí 400/400 triệu đồng (đạt 100%).

+ Nguồn đóng góp nhân dân: đã bố trí 45/615 triệu đồng ( đạt 7.3%).

+ Nguồn vượt thu chi thường xuyên và phí bảo vệ môi trường: đã bố trí 1.247 triệu đồng.
II. Kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn đến 30/6/2025

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2025 xã đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Việc giải ngân vốn đầu tư phát triển cơ bản thực hiện đảm bảo theo tiến độ. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất còn thấp nên không đảm bảo để cân đối vốn cho các dự án đầu tư công năm 2025.


Tổng số vốn đã giải ngân trong 6 tháng đầu năm là 4.850/4.882 triệu đồng, đạt 99,3% so với số vốn đã bố trí, phản ánh hiệu quả cao trong quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công.


Chi tiết giải ngân theo nguồn như sau:

+ Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: giải ngân 3.162/3.190 triệu đồng (đạt 99%).

+ Nguồn ngân sách cấp trên bổ sung: giải ngân 396/400 triệu đồng (đạt 99%).

+ Nguồn đóng góp nhân dân:giải ngân 45/45 triệu đồng ( đạt 100%).

+ Nguồn vượt thu chi thường xuyên và phí bảo vệ môi trường: giải ngân 1.247/1.247 triệu đồng (đạt 100%).

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SAU SẮP XẾP
I. Nguyên tắc chung
Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2025 thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được triển khai theo các nghị quyết HĐND của từng xã trước sáp nhập, gồm: Quảng Kim: Số 64/NQ-HĐND ngày 27/12/2024; Quảng Phú: số 55/NQ-HĐND ngày 25/12/2024; Quảng Đông: số 62/NQ-HĐND ngày 26/12/2024; Quảng Hợp số: 54/NQ-HĐND ngày 29/12/2024.

- Xác định thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2025, để tiếp tục bố trí vốn theo lộ trình đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025, ưu tiên bố trí vốn cho dự án hoàn thành, chuyển tiếp theo tiến độ và dự kiến hoàn thành trong kế hoạch, không bố trí vốn cho các dự án chưa đáp ứng điều kiện theo quy định, không có khả năng giải ngân trong năm 2025.

 - Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của xã Phú Trạch được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
II. Nguyên tắc phân bổ vốn

- Đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 8/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt. 

 - Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.  

- Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2025

III. Tiếp nhận kế hoạch đầu tư công năm 2025

· Vốn đầu tư công đã được phê duyệt giao đầu năm: 11.183 triệu đồng, trong đó: 
+ Quảng Đông: 6.000 triệu đồng. 
+ Quảng Phú 3.853 triệu đồng
+  Quảng Kim 1.030 triệu đồng

+  Quảng Hợp: 300 triệu đồng.

· Vốn điều chỉnh tăng trong 6 tháng đầu năm: 1.458 triệu đồng, gồm:

+ Quảng Hợp: 211 triệu đồng từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất

+ Quảng Đông: 1.247 triệu đồng từ nguồn vượt thu chi thường xuyên và phí bảo vệ môi trường
Tổng số vốn đầu tư công đã được phê duyệt và phân bổ cho các xã trong 6 tháng đầu năm 2025 là 12.641 triệu đồng

IV. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo khoản 8, điều 71, Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 nhằm bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất giao tăng với dự kiến ban đầu. 
Kế hoạch thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 dự kiến như sau:

- Khu dân cư Đồng Nương, thôn Phú Lộc 3: Tổng thu 29.600 triệu đồng, chi phí hạ tầng 6.433 triệu đồng, xã hưởng 40% là 9.267 triệu đồng.

- Khu dân cư thôn Nam Lãnh: Tổng thu 15.000 triệu đồng, chi trả hạ tầng: 10.000 triệu đồng, xã hưởng 40% tỷ lệ điều tiết là 2.000 triệu đồng

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Tổng thu NSNN 11.047 triệu đồng, xã hưởng 3.600 triệu đồng (gồm 6 tháng đầu năm 3.522 triệu và 6 tháng cuối năm 78 triệu)
Như vậy tổng dự toán thu tiền sử dụng đất xã được hưởng năm 2025 là 31.300 triệu đồng. Trong đó đã giao đầu tư công trong 6 tháng đầu năm: 10.379 triệu đồng. Giao tăng thêm 6 tháng cuối năm: 20.921 triệu đồng.

1.  Điều chỉnh nguồn vốn
- Tổng kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công năm 2025 ( tiếp nhận) là 12.641 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư công: 12.641 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 20.921 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến năm 2025 tăng 4.488 triệu đồng. 
+  Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Chi đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 16.433 triệu đồng
2. Điều chỉnh kế hoạch vốn

2.1  Điều chỉnh tăng 

Điều chỉnh tăng trong năm 6.333 triệu đồng. Nguyên nhân điều chỉnh tăng: Do giao tăng thu cấp quyền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm và điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của một số công trình trong năm. Được phân bổ như sau:

- Trả nợ XDCB của các công trình còn nợ từ năm 2020 trở về trước: 2.545 triệu đồng ( Quảng Phú củ: 1.510 triệu đồng; Quảng Hợp củ: 1.035 triệu đồng)

- Trả nợ các công trình hoàn thành 2021-2025: 1.140 triệu đồng ( Quảng Phú củ: 1.140 triệu đồng)

- Các công trình đang thi công trong năm ( mang tính cấp thiết) và nhiệm vụ quy hoạch đất đai: 2.461 triệu đồng

+ Công trình Khắc phục khẩn cấp tuyến đường lầy lội từ khu dân cư thôn Thanh Xuân đi nhà thờ giáo xứ Thủy Vực xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch: 1.000 triệu đồng

+ Công trình Xây dựng nhà lớp học, bếp ăn và khuôn viên điểm Trường Mầm non Phú Xuân, xã Quảng Phú: 460 triệu đồng

+ Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường mầm non trung tâm xã Quảng Đông: 501 triệu đồng

+ Xây dựng các phòng chức năng Trường Tiểu học Trung tâm xã Quảng Đông: 501 triệu đồng

+  Chi đo đạc, quy hoạch sử dụng đất: 188 triệu đồng

2.2 Điều chỉnh giảm
Tổng điều chỉnh giảm:1.845 triệu đồng, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm các công trình đã hoàn thành: 1.346 triệu đồng. 

Nguyên nhận: Do xã Quảng Đông ( củ) có kế hoạch vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất đầu năm, trong năm đã được bố trí trả từ nguồn vượt thu, nguồn Chương trình MTQG XDNTM và một số công trình còn nợ nhưng không còn hồ sơ, các công ty đã giải thể. Số tiền điều chỉnh giảm 1.340 triệu đồng.

 Điều chỉnh giảm công trình Tu sửa và xây dựng tuyến kênh mương tưới đồng rộc thôn 2 xã Quảng Kim: 6 triệu đồng, do đã hết nợ.
- Điều chỉnh giảm công trình đang thi công: 500 triệu đồng ( Công trình Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú).  Giảm vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đang thi công mang tính chất cấp thiết.
V. Kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Phú Trạch ( sau điều chỉnh)
1. Dự kiến nguồn vốn ngân sách xã quản lý năm 2025
Tổng kế hoạch vốn thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến đầu tư công năm 2025 xã Phú Trạch ( sau điều chỉnh) là 33.562 triệu đồng. Trong đó:
- Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách xã là: 17.129 triệu đồng. Gồm:

+ Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 14.867 triệu đồng

+ Nguồn thu nhân dân đóng góp: 615 triệu đồng

+ Nguồn thu bổ sung ngân sách cấp trên: 400 triệu đồng

+ Nguồn thu từ vượt thu ( từ thường xuyên và phí bảo vệ môi trường): 1.247 triệu đồng

- Vốn đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất từ Nguồn đấu giá quyền sử dụng đất: 16.433 triệu đồng

2. Kế hoạch phân bổ vốn
2.1 Phân bổ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách xã là: 17.129 triệu đồng

*  Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 14.867 triệu đồng.
Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, bố trí vốn thực hiện cho các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo: 28 dự án, tổng mức đầu tư 93.577 triệu đồng, bố trí vốn 8.391 triệu đồng.

- Lĩnh vực Văn hoá: 07 dự án, tổng mức đầu tư 8.628 triệu đồng, bố trí vốn 1.226 triệu đồng.

- Lĩnh vực Giao thông: 12 dự án, tổng mức đầu tư: 36.693 triệu đồng, bố trí vốn 3.051 triệu đồng.

- Lĩnh vực Thuỷ lợi: 09 dự án, tổng mức đầu tư 19.358 triệu đồng, bố trí vốn 689 triệu đồng.

- Lĩnh vực Quản lý nhà nước: 02 dự án, tổng mức đầu tư 12.067 triệu đồng, bố trí vốn 821 triệu đồng.

- Lĩnh vực Quy hoạch: 03 dự án, bố trí vốn 688 triệu đồng.
(Chi tiết tại các Phụ lục 02 kèm theo)
 * Nguồn thu nhân dân đóng góp: 615 triệu đồng

- Lĩnh vực Văn hoá: 04 dự án, tổng mức đầu tư 5.352 triệu đồng, bố trí vốn 315 triệu đồng.

- Lĩnh vực Giao thông: 03 dự án, tổng mức đầu tư 23.936 triệu đồng, bố trí vốn 300 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục 03 kèm theo)

* Nguồn thu bổ sung ngân sách cấp trên: 400 triệu đồng

- Lĩnh vực giáo dục: 01 dự án, tổng mức đầu tư 400 triệu đồng, bố trí vốn 400 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục 04 kèm theo)

* Nguồn thu từ vượt thu ( từ thường xuyên và phí bảo vệ môi trường): 1.247 triệu đồng

- Lĩnh vực giáo dục: 05 dự án, tổng mức đầu tư 20.104 triệu đồng, bố trí vốn 1.247 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục 05 kèm theo)

2.2 Dự kiến bố trí vốn đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất chi đầu tư dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 16.433 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục 06 kèm theo)
C. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 20225
- Để đảm bảo cân đối ngân sách thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, phòng Kinh tế tích cực tham mưu UBND xã chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện các công trình dự án phát triển quỹ đất, đất xen cư ở khu dân cư, xây dựng kế hoạch thu ngân sách đối với từng dự án đủ điều kiện để đưa ra đấu giá; tích cực tham mưu các giải pháp thu ngân sách, huy động nguồn lực, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, nguồn lực mà xã có lợi thế để phục vụ cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật về đầu tư công và quản lý đầu tư xây dựng. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đánh giá đầu tư để kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư công chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm; đôn đốc về tiến độ, chất lượng các công trình. Thực hiện đúng kế hoạch vốn được giao, kiên quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện đảm bảo tiến độ công trình và quản lý vốn hiệu quả.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cáo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu ngay khi có khối lượng để kịp giải ngân vốn đầu tư công. Thanh toán dứt điểm từng dự án đã hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và tất toán tài khoản theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của xã Phú Trạch. Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét./.
	Nơi nhận:                                                                          
- Ban Thường vụ Đảng uỷ;

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Các Ban của Hội đồng nhân dân xã;

- Các đại biểu HĐND xã;

- L​ưu: VT, KT.
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