| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ TRẠCH Số: /NQ-HĐND DỰ THẢO. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Trạch, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

## NGHỊ QUYẾT

## Về kế hoạch Đầu tư công năm 2025 của xã Phú Trạch

## (Nguồn vốn ngân sách xã quản lý)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ TRẠCH

## KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 02

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 24/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã về việc đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua về kế hoạch Đầu tư công năm 2025 của xã Phú Trạch (Nguồn vốn ngân sách xã quản lý); sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2025 của xã Phú Trạch (Nguồn vốn ngân sách xã quản lý) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách xã năm 2025

Tổng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý dự kiến năm 2025 là 33.562 triệu đồng. Cụ thể:

1.1  Nguồn vốn đầu tư công phân bổ cho các chương trình, dự án: 17.129 triệu đồng

- Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 14.867 triệu đồng

- Nguồn thu nhân dân đóng góp: 615 triệu đồng

- Nguồn thu bổ sung mục tiêu ngân sách cấp trên: 400 triệu đồng

- Nguồn vượt thu: 1.247 triệu đồng

1.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư dự án hạ tầng phát triển quỹ đất: 16.433 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách xã năm 2025

Cơ cấu nguồn vốn, phương án phân bổ và danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 của xã Phú Trạch (nguồn vốn ngân sách xã quản lý).

(Có tại các Phụ lục 1;2;3;4 kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao UBND xã tiển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch khóa I, kỳ họp thứ 02 thông qua ngày   tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở Tài chính; - Ban Thường vụ Đảng ủy; - Thường trực HĐND; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Các Ban HĐND xã; - Các đại biểu HĐND xã; - Trang thông tin điện tử xã; - Lưu: VT, KT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Chí Thắng |
| --- | --- |